AGENCIA INTERAMERICANA PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO

(AICD)

OEA/Ser.W/XXI.2.18

AICD/JD/INF.7/10

23 marzo 2010

Original: español

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ESTADOS UNIDOS

“IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE METROLOGÍA EN LAS AMÉRICAS EN APOYO AL LIBRE COMERCIO Y AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA” –

AE-267/08

- El proyecto está en su cuarto y ultimo año de ejecución. En otras palabras, no continuará bajo el ciclo de programación FEMCIDI 2009.

- La Coordinación global del proyecto está bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de Estados Unidos.

- El proyecto tiene 3 instituciones ejecutoras regionales:

  - NIST – Estados Unidos

  - Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU) – Uruguay

  - Centro Nacional de Metrología (CENAM) – México

- Monto gastado a la fecha: US$ 250,501 de los US$ 270,000 aprobados.

- Las actividades programas para esta última fase eran:

  - Actividad 1.1: Metrología Química – Establecimiento de nuevos servicios, fortalecimiento de servicios de metrología química establecidos en áreas estratégicas tales como el comercio y la protección ambiental en países en desarrollo (infraestructura y personal) a través de capacitación, seminarios, talleres, estudios pilotos y comparaciones.

  - Actividad 1.2: Metrología Física – Cooperación, capacitación, comparaciones, talleres, seminarios y asistencia técnica en el área de metrología física para asegurar mediciones de comparación seguras.

  - Actividad 1.3: Comunicaciones: Enlace a la red SIM vía satélite y videoconferencias para: cooperación, capacitación, comparaciones y seminarios.

  - Actividad 1.4: Metrología Legal: asistencia y capacitación en metrología legal básica en áreas estratégicas para el comercio, la protección ambiental y la salud.

  - Actividad 2.1: Seminarios anuales de sensibilización a nivel regional sensibilización sobre el impacto económico de la metrología y su papel como parte de la infraestructura de desarrollo y fortalecimiento de capacidades en las Américas (uno por sub-región)

- A la fecha, se han cumplido o sobrepasado los resultados esperados.

- Entre los resultados más importantes, se destacan:

  - 1 nuevo país se vuelve miembro de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas1.  A la fecha, 2 países (Perú y Paraguay) se han vuelto miembros asociados de la Oficina.

  - 3 países han incrementado o mejorado sus capacidades de calibración y medición.  A la fecha, 7 países han cumplido con este objetivo.

- Las 2 últimas actividades planificadas para ser ejecutados en el marco del proyecto eran 2 seminarios de: Metrología de Tiempo y Frecuencia y Metrología Química, los cuales estaban programados para realizarse en Santiago, Chile.

- Sin embargo, debido al terrible terremoto que sacudió a la capital Chilena a fines de febrero de 2010, ya no es posible realizar los 2 eventos en Santiago.

- La Institución Coordinadora está por lo tanto solicitando una extensión de 2 meses para reprogramar los eventos. Al respecto, cabe destacar que uno de ellos ya ha sido reprogramado para realizarse en Bogotá, Colombia.

# Text boxes

CEPCD02244S01