OEA/Ser.G

CP/doc. 3955/04

25 octobre 2004

Original: espagnol

RAPPORT TRIMESTRIEL SUR L’EMPLOI DES CRÉDITS OUVERTS CONFORMÉMENT

À LA RÉSOLUTION CP/RES.831 (1342/02) ENTRE LE 1er JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2004

Fonds pour la paix

Ce document est distribué aux Missions permanentes
et sera présenté au Conseil permanent de l’Organisation.

UTILISATION  DE RESSOURCES EXCÉDENTAIRES DU SOUS-FONDS DE RÉSERVE POUR DES INVESTISSEMENTS EN CAPITAL ET LA MISE EN ŒUVRE DES MANDATS DE L’OEA

RAPPORT TRIMESTRIEL ADRESSÉ AU CONSEIL PERMANENT

SUR LES ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR LE FONDS POUR LA PAIX PENDANT

LA PÉRIODE DU 1er JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2004

Au paragraphe 1 e. de sa résolution CP/RES. 831 (1342/02), le Conseil permanent a décidé d’allouer un crédit “d’un million de dollars (EU$1 000 000) à l’intention du Fonds pour la paix: Règlement pacifique des différends territoriaux.”

À ces fins, le bureau du Secrétaire général adjoint, chargé de la gestion du Fonds pour la paix, a l’honneur de fournir au Conseil permanent les renseignements suivants:

Solde initial au 1er janvier 2003	$	1 000 000,00

Intérêts accrus au 30 septembre 2004	$  	 30 749,00/

Montant dépensé et déjà enregistré durant

le trimestre précédent (1er avril – 30 juin 2004)	($ 	173 027,56)

Montant dépensé pendant ce trimestre	($ 	101 161,40)

Montant engagé, mais non décaissé	($    	  223 108)

Solde au 30 septembre 2004	$	501 802/

Dépenses pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2004

Pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 2004, les dépenses se sont portées à EU$101 161,40. Ce montant correspond aux coûts liés aux travaux en cours entrepris par le Bureau du Secrétariat général dans la zone d’adjacence entre le Belize et le Guatemala et l’achat d’équipement pour soutenir la démarcation de la frontière entre le Honduras et El Salvador.

De ce montant total, $ 46 910,15 correspond à un projet de repeuplement et d’habitation à Nueva Juda, Melchor de Mencos (Guatemala), conformément à l’Accord visant la mise en place d’un processus de transition et de mesures d’encouragement de la confiance entre le Belize et le Guatemala, signé par les ministres des affaires étrangères des deux pays et le Secrétariat général le 7 février 2003. Ce projet s’est révélé une importante mesure d’encouragement de la confiance entre le Belize et le Guatemala. Comme il a été mentionné dans des rapports précédents, ce projet a été élaboré pour le repeuplement par des citoyens guatémaltèques qui vivaient à l’est de la ligne d’adjacence, ou très près de celle-ci. Ce projet est exécuté en trois étapes.

L’étape I du projet, qui comportait la construction et le déplacement de 15 familles, s’est terminée à la fin d’avril 2004.

L’étape II comprenait la construction d’un terrain de jeu pour les enfants et d’un centre communautaire ainsi que de 20 maisons supplémentaires, en tant que mesure préventive d’encouragement de la confiance, pour les personnes déplacées qui prétendaient que des terrains situés à l’est de la ligne d’adjacence leur appartenaient et dont l’OEA a vérifié les dires. La cérémonie d’inauguration de cette deuxième étape du projet a eu lieu le 2 juillet 2004 et la construction a été entièrement terminée en août 2004.

L’étape III du projet comporte l’installation de l’eau, l’électricité et d’un système d’égouts pour l’ensemble de la communauté (35 maisons et des zones communautaires).

Le montant dépensé au cours du trimestre écoulé correspond à la fin de l’étape II du projet, pour un total de $26 708, et au début de l’étape III, pour un total de $20 202,15, ventilé comme suit:

Étape II: Construction de 20 maisons, d’un terrain de jeu et d’un centre communautaire:

Matériaux et outils			$15 016,09

Transport de matériel			$       88,61

Main-d’œuvre, gardiens de sécurité

et assistants				$  9 227,55

Dépenses non prévues			$  1 174,40

Composante sociale du projet:

Matériaux et équipement		$  1 201,35

Coût total				$26 708,00

Phase III: Installation de l’eau, l’électricité et les égouts:

Matériaux et outils			$11 718,30

Transport de matériel			$  1 185,45

Main-d’œuvre, gardiens de sécurité

et assistants				$  6 037,39

Dépenses non prévues			$     812,92

Composante sociale du projet:

Matériaux et équipement		$     448,09

Coût total				$ 20 202,15

Les $54 251,25 qui restent sur le total de $101 161,40 représentent une contribution importante du Secrétariat en équipement spécialisé et logiciels SIG et de cartographie au profit des gouvernements d’El Salvador et du Honduras. Le don de cet équipement vise à renforcer les comités de démarcation des deux gouvernements et leurs instituts géographiques nationaux. La valeur totale des contributions sera de $82 000 dans le cas d’El Salvador, et de $85 150 pour le Honduras.

ANNEXE

Premier objet général de dépenses: Projet de repeuplement dans la zone d’adjacence, étapes II et III: le coût total a été de $46 910,15.

Activités spécifiques menées et frais correspondants:

- Achat de matériaux de construction tels que le bois, produits de traitement chimique du bois, fils, sable, etc., et outils de construction.  Coût: $26 734,39.

- Frais de transport des matériaux du site d’achat au chantier de construction.  Coût: $1 274,06.

- Coûts en matière de main-d’œuvre, d’assistants et de gardiens de sécurité sur le chantier de construction. Coût: $15 264,94.

- Composante sociale du projet, qui comprend des activités interactives entre les bénéficiaires du projets, par exemple l’organisation, la décoration et la pose de plantes dans les zones communes; des activités scolaires et des encouragements pour les enfants, comme lorsqu’on leur a demandé de concevoir et de colorier leur terrain de jeu; l’achat de T-shirts à titre d’encouragement et comme marque de reconnaissance pour tous les bénévoles; etc. Coût: $1 649,44.

- Dépenses non prévues qui n’étaient pas incluses dans le budget, telles que l’achat de générateurs d’outils pour peindre et la location de matériel, d’équipement et de machinerie lourde, etc. Coût: $1 987,32.

Résultats obtenus: Le Secrétariat général a vérifié la construction et le déplacement volontaire de personnes dans la zone d’adjacence entre le Belize et le Guatemala. La troisième étape du projet devrait se terminer à l’automne 2004.

Deuxième objet général de dépenses: Contribution en équipement pour les gouvernements d’El Salvador et du Honduras qui permettra aux deux pays de terminer les travaux de démarcation de leur frontière. Coût total: $54 251,25.

Activités spécifiques menées et frais correspondants:

- Achat du matériel, des instruments et des logiciels de démarcation suivants, qui seront donnés au Gouvernement d’El Salvador: 1 camionnette; logiciel: Carlson Survey; 1 station totale Trimble série 3600; 1 ordinateur personnel pour la gestion cartographique; 1 traceur – HP design jet 815; 1 numériseur à balayage HP Scan jet 4670; 2 ordinateurs portatifs; 2 caméras numériques Sony Cyber-shot; et des bases radio pour de longues distances ou des distances intermédiaires: Coût: $11 676,25.

- Achat de matériel photométrique qui sera donné au Gouvernement du Honduras: Coût: $42 575.

Résultats obtenus: Depuis juillet 2003, le Secrétariat général et un expert en géospatiale et en cartographie de l’Institut panaméricain de géographie et d’histoire ont résolu, à la demande des gouvernements d’El Salvador et du Honduras, une série de problèmes techniques qui ont empêché de terminer la démarcation de la frontière internationale entre les deux pays, telle qu’établie dans un jugement de 1992 de la Cour internationale de justice et par le traité de paix général de 1980 entre les deux pays. En août 2004, toutes les questions techniques référées à l’OEA et à l’IPGH étaient résolues. Les contributions en question permettront d’ériger tous les monuments de béton nécessaires à des points spécifiques le long de la frontière, et permettront à chacun des deux pays de dessiner des cartes détaillées et précises de son territoire national et de la frontière.

# Footnotes

- Sur la base de l’information soumise par le Sous-secrétariat à la gestion  en octobre 2004.

- Ibid.

# Text boxes

CP13497F01.DOC