OEA/Ser.G

CP/doc. 3955/04 add. 6

29 octobre 2004

Original: anglais

RAPPORT TRIMESTRIEL SUR L’EMPLOI DES CRÉDITS OUVERTS

CONFORMÉMENT À LA RÉSOLUTION CP/RES.831 (1342/02)

ENTRE LE 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2004

Fonds d’investissement pour les bâtiments pour les travaux de rénovation

et/ou d’amélioration des bâtiments historiques de l’OEA

Ce document est distribué aux Missions permanentes

et sera présenté au Conseil permanent de l’Organisation

UTILISATION DE RESSOURCES

DU SOUS-FONDS DE RÉSERVE POUR DES INVESTISSEMENTS EN CAPITAL ET LA MISE EN ŒUVRE DES MANDATS DE L’OEA

RAPPORT AU CONSEIL PERMANENT SUR L’UTILISATION DU FONDS D’INVESTISSEMENT POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION ET/OU D’AMÉLIORATION DES BÂTIMENTS HISTORIQUES DE L’OEA - CP/RES. 831 (1342/02), PARAGRAPHE 1b POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2004

Au paragraphe 1 b de sa résolution 831 (1342/02), le Conseil permanent décide d’allouer “quatre millions deux cent mille dollars (EU$4 200 000) destinés à la création d’un Fonds d’investissement pour les bâtiments en vue de travaux de rénovation et/ou d’amélioration des bâtiments historiques de l’OEA. Les montants décaissés par ce Fonds seront approuvés par la Commission des questions administratives et budgétaires.”

À cette fin, le Département de la technologie et des services généraux a l’honneur de soumettre au Conseil permanent les renseignements suivants:

Montant approuvé par la résolution 831 du CP			 $4 200 000

Montant viré au projet “Mise à jour et amélioration de

l’infrastructure technologique du Bâtiment principal et du

bâtiment administratif de l’OEA”/:				($1 708 000)

Intérêts accrus au cours des périodes précédentes:		$     115 705

Montant décaissé et déjà enregistré

lors des périodes précédentes:				            ($         - 0 -)

Solde initial au 1er juillet 2004:					 $2 607 705

Intérêts accrus du 1er juillet au 30 septembre 2004:		 $       8 622

Dépenses pour la période allant du 1er juillet

au 30 septembre 2004:		       			    	 $          - 0 -

Solde final au 30 septembre 2004:		 $2 616 327

ANNEXE

Dans son document (CP/CAAP-2701/04) “Rapport du Président de la Commission des questions administratives et budgétaires sur l’affectation des ressources du Fonds de capital pour les bâtiments en vue d’actualiser et d’améliorer l’infrastructure technologique du bâtiment principal et du bâtiment administratif de l’OEA,” du 4 mai 2004, la Commission des questions administratives et budgétaires a approuvé “…la somme d’un million sept cent huit mille dollars (EU$1 708 000) pour actualiser, moderniser et améliorer l’infrastructure technologique du Bâtiment principal et du Bâtiment administratif de l’OEA, notamment la communication des données et les systèmes de réseaux, les services aux délégués, les systèmes d’appui aux délégués, la retransmission télévisée, et les capacités multimédias, par prélèvement sur les crédits de quatre millions deux cent mille dollars (EU$4 200 000) ouverts en vue de la création d’un Fonds de capital pour les bâtiments destiné au réaménagement et/ou à la restauration des bâtiments historiques de l’OEA comme le prescrit la résolution CP/RES. 831 (1342/02)”, au paragraphe 1 b.

À cette fin, le Département de la technologie et des services généraux a l’honneur de soumettre au Conseil permanent les renseignements suivants:

Montant viré au projet “Mise à jour et amélioration de

l’infrastructure technologique du Bâtiment principal et du

bâtiment administratif de l’OEA” à partir du montant approuvé

par le Conseil permanent dans sa résolution CP/RES. 831 (1342/02)	$1 708 000,00

Intérêts accrus au cours des périodes précédentes:	5 668,00

Montant décaissé et déjà enregistré

lors des périodes précédentes:	( - 0 -)

Solde initial au 1er juillet 2004:	1 713 668,00

Intérêts accrus du 1er juillet au 30 septembre 2004:	7 730,00

Dépenses pour la période allant du 1er juillet

au 30 septembre 2004:

Logiciel		$ 32 845,27

Antivirus et licences pour systèmes Microsoft

Matériel		168 527,32

Matériel pour vidéoconférence: routeurs, 
interrupteurs et serveurs

Infrastructure		134 177,20

Câblage, centre de données, divers

Services professionnels et soutien technique	81 508,21	(417 058,00)

Solde final au 30 septembre 2004:	$1 304 340,00

Le Bureau des services de technologie et de l’information a entamé la planification et la mise en œuvre de l’infrastructure de l’information qui étaierait les services vocaux, multimédia et de données, et l’intégration de réseaux qui sont les objectifs visés par ce projet. Une infrastructure de câblage New Ethernet est en cours d’installation dans le Bâtiment administratif aux termes d’un contrat avec Black Box, en utilisant des câbles de catégorie 6 afin de soutenir les nouveaux services. Cette installation sera terminée d’ici la fin de l’année. Il s’agit du même type d’infrastructure que celle utilisée dans le Bâtiment des services généraux. Le Bureau des services de technologie et de l’information a acheté un nouveau routeur CISCO, qui sera installé dans un nouveau centre de données situé dans le Bâtiment administratif. La salle située au sous-sol a été préparée pour son nouveau rôle consistant à loger le serveur et l’infrastructure du réseau afin de soutenir les services du Bâtiment principal et du Bâtiment administratif. Un nouveau serveur de courriel et un nouveau serveur de base de données pour soutenir les applications qui ont été achetées afin d’ajouter des fonctions redondantes pour le Bâtiment principal et le Bâtiment administratif. En outre, du matériel de vidéoconférence de pointe a été acheté pour le Bâtiment principal.

Le Bureau des services de technologie et de l’information a engagé une société de conseil d’expérience en matière d’audiovisuel, Hoppmann Communications, pour remplir les conditions permettant d’entreprendre la conception des services multimédia (interprétation simultanée, diffusion audio et vidéo, réseaux de données, systèmes de commande, etc.) qui seront utilisés dans la salle de conférence Simon Bolivar et dans les aires de soutien. L’équipe participant à ce projet a travaillé en étroite collaboration avec l’Architecte pour assurer que les autres services, tels que l’éclairage, le courant électrique, l’acoustique et la transmission du son, etc., répondent aux exigences technologiques pour la salle de conférence.

# Footnotes

.	Par le document CP/CAAP-2701/04, la Commission des questions administratives et budgétaires a décidé  …“d’approuver la somme d’un million sept cent huit mille dollars (EU$1 708 000) pour actualiser, moderniser et améliorer l’infrastructure technologique du Bâtiment principal et du Bâtiment administratif de l’OEA, notamment la communication des données et les systèmes de réseaux, les services aux délégués, les systèmes d’appui aux délégués, la retransmission télévisée, et les capacités multimédias, par prélèvement sur les crédits de quatre millions deux cent mille dollars (EU$4 200 000) ouverts en vue de la création d’un Fonds de capital pour les bâtiments destiné au réaménagement et/ou à la restauration des bâtiments historiques de l’OEA comme le prescrit la résolution CP/RES. 831 (1342/02).” Un rapport détaillé sur l’utilisation de ces fonds figure en annexe.

# Text boxes

CP13519F01.DOC