OEA/Ser.G

CP/doc.3982/05 add. 5

3 mars 2005

Original: anglais

RAPPORT TRIMESTRIEL SUR L’UTILISATION DES CRÉDITS OUVERTS 
EN VERTU DE LA RÉSOLUTION CP/RES. 831 (1342/02)
ENTRE LE 1ER OCTOBRE ET LE 31 DÉCEMBRE 2004

Fonds pour la paix

Ce document est distribué aux Missions permanentes
et sera présenté au Conseil permanent de l’Organisation

UTILISATION DES RESSOURCES EXCÉDENTAIRES DU SOUS-FONDS

DE RÉSERVE POUR DES INVESTISSEMENTS DE CAPITAL

ET LA MISE EN ŒUVRE DES MANDATS DE L’OEA

RAPPORT TRIMESTRIEL PRÉSENTÉ AU CONSEIL PERMANENT SUR LES ACTIVITÉS

DU FONDS POUR LA PAIX: RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS TERRITORIAUX ENTRE LE 1er OCTOBRE ET LE 31 DÉCEMBRE 2004

Le paragraphe 1e du dispositif de la résolution CP/RES. 831 (1342/02) du Conseil permanent a décidé d’allouer «un million de dollars (EUUS$1 000 000) à l’intention du Fonds pour la paix: Règlement pacifique des différends territoriaux».

À cet effet, le Bureau du Secrétaire général adjoint, dont relève le Fonds pour la paix, est heureux de fournir au Conseil permanent les renseignements suivants:

Solde initial au 1er janvier 2003:	USUS$1 000 000,00

Intérêts accrus au 31 décembre 2004:	33 795/

Montant décaissé et déjà enregistré

lors du trimestre précédent:

(1er juillet au 30 septembre 2004)	(101 161,40)

Montant dépensé pendant le trimestre écoulé 	(93 691,32)

Montant engagé mais pas encore décaissé	(50 300,00)

Solde final au 31 décembre 2004	USUS$583 968/

Dépenses pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2004:

Pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2004, un montant de EU US$93 691,32 a été dépensé. Ce montant représente les coûts des travaux permanents entrepris par le Bureau hors siège situé dans la zone adjacente entre le Belize et le Guatemala et de l’achat d’équipement destiné à soutenir la démarcation de la frontière entre le Honduras et El Salvador, ainsi que des coûts non récurrents en matière de personnel.

Sur le montant total dépensé au cours de ce trimestre, une somme de US$18 783,14 a été utilisée pour payer pour des biens et des services relatifs au projet d’habitation et de repeuplement à Nueva Juda, Melchor de Mencos (Guatemala), conformément à l’Accord visant à établir un processus de transition et des mesures d’encouragement de la confiance entre le Belize et le Guatemala, signé par les ministres des affaires étrangères de ces deux pays ainsi que par le Secrétariat général le 7 février 2003. La première étape du projet, qui consistait en la construction et la relocalisation de 15 familles, s’est terminée à la fin d’avril 2004. La deuxième étape, terminée à la fin d’août 2004, comprenait la construction d’un terrain de jeux pour les enfants et d’un centre communautaire ainsi que 20 maisons supplémentaires, à titre de mesure préventive d’encouragement de la confiance. La troisième étape du projet, qui est en cours, comporte l’installation de l’eau courante, de l’électricité et d’un système d’égouts pour l’ensemble de la collectivité (35 maisons et aires sociales).  La somme dépensée au cours de ce trimestre reflète les coûts liés à la troisième étape du projet, pour un total de US$18 783,14, ventilé comme suit:

Phase III: Installation d’eau, de l’électricité et des égouts:

Matériel et outils	USUS$11 229,30

Transport de matériel	1 281,96

Travail, gardiens de sécurité et aides	5 787,71

Dépenses non prévues	317,03

Composante sociale du projet:

Matériel et équipement 	167,14

Coût total 	USUS$18 783,14

Le montant de US$ 73 811,03 dépensé au cours de ce trimestre correspond à l’achat de logiciels, de matériel spécialisé de cartographie et liés au domaine de la géospatiale ainsi que d’autre matériel à l’achat desquels les gouvernements d’El Salvador et du Honduras ont contribué. Ce matériel sera utilisé pour renforcer les capacités techniques et logistiques des commissions de démarcation de la frontière des deux pays et de leurs instituts géographiques nationaux. La valeur totale des contributions sera de US$82 000 pour El Salvador et US$85 150 pour le Honduras.

Le reste du montant dépensé au cours de ce trimestre, soit US$1 097,15, correspond aux frais de rapatriement (transport, allocations journalières et faux frais à l’arrivée) pour l’agent de programme de la zone adjacente entre le Belize et le Guatemala qui a démissionné le 30 octobre 2004.

ANNEXE

Première dépense générale: Projet de repeuplement dans la zone adjacente, phase III: le coût total était de US$18 783,14.

Activités spécifiques entreprises et frais correspondants:

- Achat de matériaux de construction tels que des tuyaux PVC, des câbles électriques, du bois, des fils électriques, du sable, du gravier, etc., et outils de construction. Coût: US$11 229,30.

- Frais liés au transport de matériaux du lieu d’achat au chantier de construction. Coût: US$1 281,96.

- Frais liés à la main-d’œuvre, aux assistants et au personnel de sécurité sur le chantier de construction.  Coût: US$5 787,71.

- Composante sociale du projet, ce qui comprend: encourager et faciliter les contacts entre la nouvelle collectivité et les membres du corps diplomatique, les organisations œuvrant dans le domaine des droits de la personne et d’autres organisations; les activités interactives entre les bénéficiaires du projet, notamment l’organisation et la décoration des aires communes ainsi que la pose d’arbres et de plantes à ces endroits; l’achat de T-shirts pour les bénévoles; etc. Coût: US$167,14.

- Dépenses non prévues qui n’avaient pas été incluses dans le budget, telles que les frais de réparation et d’entretien de la machinerie et des générateurs existants, etc. Coût: US$317,03.

Résultats obtenus:   La construction et la relocalisation sur une base volontaire de tous les colons, à l’exception d’un seul, ont été terminées avec succès. Du personnel de l’OEA dans la zone adjacente continue d’appuyer la collectivité et tous les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude et leur satisfaction quant aux résultats obtenus par l’Organisation.

Deuxième dépense générale: Contribution de matériel aux gouvernements d’El Salvador et du Honduras qui permettra à ces deux pays de terminer la démarcation de leur frontière. Coût total: US$73 811,03.

Activités spécifiques entreprises et frais correspondants:

- Achat du matériel, des instruments et des logiciels suivants servant à démarquer, qui seront donnés au Gouvernement d’El Salvador: 1 camionnette; logiciel d’arpentage Carlson; 1 station Total Trimble de la série 3600; 1 ordinateur personnel pour gestion cartographique; 1 traceur – HP design jet 815; 1 scanneur HP Scan jet 4670; 2 ordinateurs portatifs; 2 caméras numériques Sony Cyber shot; et des bases radio pour longues distances et distances intermédiaires. Coût: US$52 523,53.

- Achat de matériel photométrique qui sera donné au Gouvernement du Honduras. Coût: US$21 287,50.

Résultats obtenus: En juillet 2003 et août 2004, le Secrétariat général et l’Institut panaméricain d’histoire et de géographie ont résolu, à la demande des gouvernements d’El Salvador et du Honduras, une série de problèmes techniques qui ont empêché de terminer la démarcation de la frontière internationale entre les deux pays, telle qu’établie dans un jugement de 1992 de la Cour internationale de justice et dans le Traité de paix général Honduras-El Salvador de 1980. Toutes les questions techniques soumises à l’OEA-IPGH avaient été résolues à la fin d’août 2004. Les contributions en question faciliteront la construction de monuments de béton à des endroits spécifiques le long de la frontière, et permettront à chaque pays de tracer des cartes exactes et détaillées de son territoire national et de la frontière.

Troisième dépense générale:  Coût du rapatriement au Canada de l’agent de programme du Bureau de l’OEA dans la zone adjacente entre le Belize et le Guatemala. Coût total: US$1 097,15.

Activités spécifiques entreprises et frais correspondants:

- Transport aérien. Coût: US$ 869,15

- Allocation journalière pour 1 journée. Coût: US$168,00.

- Faux frais à l’arrivée. Coût: US$60,00.

Résultats obtenus:   Le membre du personnel a été rapatrié, conformément au Règlement du personnel du Secrétariat général.

# Footnotes

.	 Sur la base des renseignements fournis par le Département de l’administration et des finances le 9 février 2005.

.	Ibid

# Text boxes

CP13980F01