OEA/Ser.G

CP/doc. 4053/05 add. 2

9 août 2005

Original: espagnol

RAPPORT TRIMESTRIEL SUR L’EMPLOI DES CRÉDITS OUVERTS CONFORMÉMENT

À LA RÉSOLUTION CP/RES.831 (1342/02) ENTRE LE 1er AVRIL AU 30 JUIN 2005

Fonds pour la paix

Ce document est distribué aux Missions permanentes
et sera présenté au Conseil permanent de l’Organisation.

UTILISATION DES RESSOURCES EXCÉDENTAIRES DU SOUS-FONDS

DE RÉSERVE POUR DES INVESTISSEMENTS DE CAPITAL

ET LA MISE EN ŒUVRE DES MANDATS DE L’OEA

RAPPORT TRIMESTRIEL PRÉSENTÉ AU CONSEIL PERMANENT SUR LES ACTIVITÉS

DU FONDS POUR LA PAIX: RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS TERRITORIAUX ENTRE LE 1er AVRIL ET LE 30 JUIN 2005

Le paragraphe 1e du dispositif de la résolution CP/RES. 831 (1342/02) du Conseil permanent a décidé d’allouer «un million de dollars (EU$1 000 000) à l’intention du Fonds pour la paix: Règlement pacifique des différends territoriaux».

À cet effet, le Bureau de la prévention des différends est heureux de fournir au Conseil permanent les renseignements suivants relatifs aux montants imputés au Fonds pour la paix:

Solde initial au 1er janvier 2003:				$1 000 000,00

Intérêts accrus au 30 juin 2005:				$     41 823/

Montant décaissé et déjà enregistré

lors du trimestre précédent:

(1er janvier au 31 mars 2005)				$  54 346,91

Montant dépensé pendant le trimestre écoulé		$  51 664,64

Solde final au 30 juin 2005			 	  $ 497 239/

Dépenses pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2005:

Pendant la période allant du 1er avril au 30 juin 2005, un montant de EU $51 664,64 a été dépensé. Ce montant représente les coûts des travaux permanents entrepris par le Bureau hors siège situé dans la zone adjacente entre le Belize et le Guatemala et les frais en personnel pour le Directeur du Bureau hors siège situé dans la zone adjacente entre le Belize et le Guatemala.

- Projets dans la zone adjacente entre le Belize et le Guatemala:

Sur le montant total dépensé au cours de ce trimestre, une somme de $23 846,84 a été utilisée pour payer pour la dernière étape du projet d’habitation et de repeuplement à Nueva Juda, Melchor de Mencos (Guatemala), conformément à l’Accord visant à établir un processus de transition et des mesures d’encouragement de la confiance entre le Belize et le Guatemala, signé par les ministres des affaires étrangères de ces deux pays ainsi que par le Secrétariat général le 7 février 2003. Ce projet d’habitation et de repeuplement a été développé en plusieurs étapes. La première étape du projet, qui consistait en la construction et la relocalisation de 15 familles, s’est terminée à la fin d’avril 2004. La deuxième étape, terminée à la fin d’août 2004, comprenait la construction d’un terrain de jeux pour les enfants et d’un centre communautaire ainsi que 20 maisons supplémentaires, à titre de mesure préventive d’encouragement de la confiance. La troisième étape du projet comportait l’installation de l’eau courante, de l’électricité et d’un système d’égouts pour l’ensemble de la collectivité (35 maisons et aires sociales). L’installation de l’eau courante et d’un système d’égouts, s’est terminée en novembre 2004. La quatrième étape consiste en un travail fait en collaboration avec l’ambassade du Canada au Guatemala et comporte la construction d’une voie d’accès aux véhicules et aux piétons entre la collectivité et la rue principale ainsi que d’une école primaire de cinq pièces pour tous les enfants de Nueva Juda; cette étape s’est terminée à la fin de juin 2005.

La somme dépensée au cours de ce trimestre reflète les coûts liés à la quatrième étape du projet, pour un total de $23 846,84, ventilé comme suit:

Matériel et outils				$ 8 843,12

Transport de matériel				$    401,61

Travail, gardiens de sécurité et aides		$ 9 271,19

Fournitures scolaires				$ 2 621,61

Composante sociale et activités scolaires		$ 1 637,68

Dépenses non prévues				$ 1 071,63

Coût total					$23 846,84

- Dépenses afférentes au personnel du Bureau hors siège situé dans la zone adjacente entre le Belize et le Guatemala:

Sur le montant total dépensé au cours de ce trimestre, une somme de $ 27 817,80 a été utilisée pour défrayer une partie des dépenses afférentes au personnel pour le Directeur du Bureau hors siège situé dans la zone adjacente entre le Belize et le Guatemala.

ANNEXE

Première dépense générale: Projet de repeuplement dans la zone adjacente, étape IV: construction d’une voie d’accès aux véhicules et aux piétons ainsi que d’une école primaire de cinq pièces. Coût total: $23 846,84.

Activités spécifiques entreprises et frais correspondants:

- Achat de matériaux de construction tels que des blocs de béton, du ciment, des tuyaux PVC, des câbles électriques, du bois, des fils électriques, du sable, du gravier, etc., et outils de construction. Coût: $ 8 843,12.

- Frais liés au transport de matériaux du lieu d’achat aux chantiers de construction. Coût: $ 401,61.

- Frais liés à la main-d’œuvre, aux assistants et au personnel de sécurité sur les chantiers de construction.  Coût: $ 9 271,19.

- Achat de fournitures scolaires telles que des pupitres et des chaises. Coût: $2,621.61.

- Activités sociales et éducatives pour les bénéficiaires du projet et les professeurs que la municipalité assignera à l’école. Coût: $1,637.68.

- Dépenses non prévues qui n’étaient pas incluses dans le budget, telles que les frais d’entretien et de réparation de la machinerie et des générateurs actuellement en place, etc. Coût: $1,071.63.

Résultats obtenus: La construction et la relocalisation sur une base volontaire de tous les colons, à l’exception d’un seul, ont été terminées avec succès. Tous les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude et leur satisfaction quant aux résultats obtenus par l’Organisation. Le projet a atteint son but secondaire qui consistait à conscientiser la population, à encourager la confiance et à réduire la tension entre le Belize et le Guatemala.

Deuxième dépense générale: Dépenses afférentes au personnel du Bureau hors siège situé dans la zone adjacente entre le Belize et le Guatemala. Coût total: Total $ 27 817,80.

Activités spécifiques entreprises et frais correspondants:

- Ce montant correspond à une partie des dépenses afférentes au personnel pour le Directeur du Bureau hors siège situé dans la zone adjacente entre le Belize et le Guatemala. Coût: $ 27 817,80.

# Footnotes

1.	Sur la base des renseignements fournis par le Département de l’administration et des finances le 25 juillet 2005.

2.	Sur ce montant, une somme de $ 39 045 a été engagée pour des dépenses à venir.

# Text boxes

CP14928F01