CONSEIL PERMANENT DE	OEA/Ser.G

L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS	CP/CAAP/Rep.6/06

31 octobre 2006

COMMISSION DES QUESTIONS	Original: English

ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES

RAPPORT DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL SUR L’EMPLOI DU FONDS SPÉCIAL

POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS, LES SERVICES D’ENTRETIEN

ET D’AUTRES NÉCESSITÉS URGENTES POUR LA PÉRIODE ALLANT

DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2006

RAPPORT DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL SUR L’EMPLOI DU FONDS SPÉCIAL

POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS, LES SERVICES D’ENTRETIEN

ET D’AUTRES NÉCESSITÉS URGENTES POUR LA PÉRIODE ALLANT

DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2006

Outre les autorisations budgétaires habituelles figurant dans les programmes-budgets de 2005 et de 2006, les organes directeurs de l’OEA ont accordé au Secrétariat général trois autorisations supplémentaires afin d’améliorer les bâtiments et les installations du Secrétariat, ainsi que d’autres besoins en matière de services, de sécurité et d’entretien. Ces autorisations sont décrites ci-dessous, sous trois titres, accompagnées d’un rapport de situation au 30 septembre 2006.

- Fonds pour le réaménagement des bâtiments, les services d’entretien et d’autres nécessités urgentes

Conformément à la résolution AG/RES. 2157 (XXXV-O/05), «Programme-budget de l’Organisation pour 2006, quotes-parts et contributions au Fonds spécial multilatéral du Conseil interaméricain pour le développement intégré  pour 2006», à la Section III: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, paragraphe 4: Fonds pour le réaménagement des bâtiments, les services d’entretien et d’autres nécessités urgentes.

“a.	De demander au Secrétaire général de créer un compte spécial dans lequel seront déposées des contributions volontaires qui alimenteront  le Fonds d’investissement pour les bâtiments de l’OEA, les améliorations, les réparations ainsi que d’autres frais d’entretien des bâtiments qui ne pouvaient pas être financés dans le Programme-budget actuel en raison du plafonnement de $76.275.500 imposé à ce budget;

- D’exhorter les États membres, les Observateurs permanents, ainsi que d’autres bailleurs de fonds à apporter des contributions à ce fonds volontaire qui sera dénommé “Compte d’investissement pour les réaménagements, les services d’entretien, et d’autres nécessités urgentes”;

- D’autoriser le Secrétaire général à financer, par prélèvement sur ce fonds spécial, les réaménagements, réparations, et d’autres services d’entretien qui s’avèrent urgents et nécessaires, et qui représentent une somme à concurrence du montant total versé à titre de contribution à ce compte, soit, $1,3 million, en adoptant la somme inférieure. Tout solde dans ce fonds volontaire non décaissé pour les investissements en capital, les réparations et l’entretien pourra être affecté au financement d’autres activités par le Conseil permanent;

- De demander au Secrétaire général de présenter un rapport trimestriel au Conseil permanent sur les recettes et les décaissements relevant de ce fonds spécial.”

À cette fin, le Secrétariat a l’honneur de présenter aux organes de direction les renseignements suivants:

Depuis sa création, ce Fonds a reçu des contributions volontaires du Commonwealth des Bahamas et de la République du Chili, comme l’indique le tableau suivant:

Le Secrétariat se propose d’utiliser ces fonds pour la mise en œuvre d’un Plan-cadre de rénovation. Le Secrétariat procède actuellement à un appel d’offre auprès d’entreprises qualifiées pour offrir les services en matière d’architecture et d’ingénierie nécessaires pour établir un “Rapport d’évaluation des installations et de l’état actuel” sur les bâtiments historiques situés dans le Complexe sis à l’avenue Constitution (CAC). Ce complexe comprend le bâtiment principal, le Musée, la Casita, le Bâtiment administratif et les terrains adjacents. Ce rapport jettera les bases d’un Plan-cadre de rénovation pour le complexe, en particulier le bâtiment principal. Il portera principalement sur le site, l’enveloppe externe, la structure, les systèmes, la sûreté et la sécurité des tuiles, les possibilités d’économie et de conservation d’énergie, ainsi que les possibilités de certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), si la poursuite de cet objectif est appropriée et faisable. Nous prévoyons que l’étude se fera en février 2007 et sera terminée en mars. Elle devrait offrir au Secrétariat et aux États membres un guide relatif à l’entretien des bâtiments historiques, prioriser les travaux à faire et fournir un estimé des coûts.

- Crédits spéciaux pour 2006

  - Contexte

Le 27 mars 2006, la Commission des questions administratives et budgétaires (CAAP) a décidé “d’approuver un montant de EU$5,2 millions au titre d’ajustement au Programme-budget du Fonds ordinaire pour 2006, financé par le Sous-fonds de réserve du Fonds ordinaire”.

Dans le cadre de cet ajustement des crédits (CP/CAAP/SA-538/06), le Bureau des services généraux du Sous-secrétariat aux questions administratives et financières a été autorisé à utiliser un montant supplémentaire de $972 100 pour payer les frais généraux, de même que pour entreprendre des projets d’investissement en capital, comme le démontre le tableau ci-dessous:

| Frais généraux |  |
| --- | --- |
| Entretien des bâtiments ($121 200 pour le CAC et $35 300 pour le GSB) | $156 500 |
| Un spécialiste en administration pour les bâtiments | 92 600 |
| Dix employés de la catégorie des services généraux (gardiens, déménageurs, messagers, etc.) | 328 200 |
| Augmentation du coût des assurances pour les bâtiments | 34 500 |
| Augmentation du coût de l’entretien des véhicules (gazoline, entretien et location de véhicules) | 23 000 |
| Total des frais généraux | $634 800 |
| Projets d’investissement |  |
| Évaluation des présentes conditions et installation du Complexe sis à l’avenue Constitution (CAC) | 75 000,00 |
| Remplacement du refroidisseur dans le bâtiment principal | 120 000,00 |
| Réparation de la toiture au-dessus de la salle Guerrero | 29 300,00 |
| Colmatage de fuites dans les escaliers (Hall des Amériques) | 49 000,00 |
| Réparation et peinture du plâtre au Bâtiment principal (premier et deuxième étage) | 64 000,00 |
| Total des projets d’investissement | $337 300 |
| Grand total | $972 100 |

  - Frais généraux

Dans tous les cas, le Secrétariat suit les procédures régissant l’approvisionnement, en vertu des normes du Secrétariat général de l’OEA.

  - Entretien des bâtiments

Ce projet avait pour objectif de fournir un montant supplémentaire de $156 500 pour payer l’entretien de base tant du Complexe de l’avenue Constitution que le Bâtiment du Secrétariat général (GSB). Les montants originaux inscrits au budget du Fonds ordinaire $1 333 700 et $1 322 400, respectivement. Le montant supplémentaire de $156 500 a été utilisé pour couvrir l’augmentation due à l’inflation et autres augmentations du coût des contrats d’entretien, des réparations et des fournitures.

  - Spécialiste en administration pour les bâtiments

Ce montant supplémentaire ($92 600) a été utilisé pour financer un contrat à court terme visant à appuyer toutes les activités de soutien administratif liées aux locataires du Bâtiment du Secrétariat général. Le Secrétariat a actuellement les locataires suivants: l’IICA et l’OPS au troisième étage; l’Institut Albert Sabine, la Fondation panaméricaine de développement (FONPAD) et la Fondation Development Gateway au deuxième étage; enfin, la coopérative d’épargne et de crédit de l’OEA et le Café Juan Valdez au rez-de-chaussée.

  - Employés de la catégorie des services généraux

Afin de renforcer la sécurité, d’améliorer le nettoyage et les services généraux, et pour réengager dix (10) des 26 employés de la catégorie des services généraux travaillant pour International Building Services (IBS) coupés en 2005 à cause de contraintes budgétaires, le Secrétariat a autorisé la somme de $328 200. Le Secrétariat a pu renforcer tous les secteurs susmentionnés. Toutefois, étant donné que le processus d’engagement n’a commencé qu’en mai 2006, le Secrétariat a pu épargner $117 690 au titre de cet article en 2006. Ce montant est appliqué au refroidisseur pour le Bâtiment principal (voir C.2 ci-dessous).

  - Assurances pour les bâtiments

Le budget original du Fonds ordinaire pour 2006 autorisait pour le Secrétariat un montant total de $315 500. Ce montant s’est avéré insuffisant et le Secrétariat a été autorisé à utiliser un montant supplémentaire de $34 500, pour un total de $350 000. Jusqu’à octobre 2006, le Secrétariat avait dépensé $308 034 et il existe une obligation ouverte de $6 300. Le Secrétariat estime qu’un montant supplémentaire de $12 000 sera nécessaire, laissant un solde positif évalué à $23 666.

  - Entretien des véhicules

Le budget original du Fonds ordinaire pour 2006 autorisait le Secrétariat à utiliser un montant total de $27 000 pour cet article. Étant donné que les frais d’opération ont été beaucoup plus élevés en 2005 à cause de l’âge des véhicules, ce montant s’est avéré insuffisant et le Secrétariat a été autorisé à utiliser un montant supplémentaire de $23 000 provenant de cette autorisation budgétaire additionnelle pour couvrir les besoins de la flotte, pour un budget total de $50 000. Le Secrétariat a déjà dépensé $39 406.

  - Projets d’investissement de capitaux

1.	Rapport d’évaluation des présentes conditions et installations du Complexe sis à l’Avenue Constitution

Le Secrétariat est en voie de lancer un processus d’appel d’offres à l’intention d’entreprises compétentes pour prêter des services professionnels d’architecture et d’ingénierie requis pour le « Rapport d’évaluation des présentes conditions et installations dans le Bâtiment de l’Avenue Constitution »   Le rapport se focalisera sur le lieu, la façade extérieure, la structure, les systèmes, la sûreté et la sécurité des tuiles, les possibilités d’obtenir un meilleur rendement et de conserver de l’énergie, ainsi que les occasions de certification de Leadership en matière de conception énergétique et environnemental (LCEE) si la réalisation de cet objectif s’avère appropriée et viable (voir 1 ci-dessus).   Un crédit de $75 000 a été octroyé au Secrétariat pour l’établissement de ce rapport. Dès que le processus d’appel d’offres aura été achevé, les fonds requis pour ce service seront  décaissés.

2.	Remplacement du refroidisseur au Bâtiment principal

Le Secrétariat est en voie de lancer des appels d’offres à l’intention de compagnies qui sont compétentes pour fournir l’équipement et l’installation d’un refroidisseur au Bâtiment principal.   Pour le moment, il en existe deux au Bâtiment principal et originellement, le Secrétariat planifiait de remplacer l’un en 2006 et l’autre en 2007. Cependant, le Secrétariat estime que le remplacement des deux refroidisseurs par un autre unique plus puissant serait plus effectif et plus rentable pour couvrir les besoins de climatisation au Bâtiment principal. Le coût estimatif du nouveau refroidisseur se porte à $200 000. Le solde négatif de $80 000 entre le coût estimatif et le montant autorisé pour cette année sera financé par les économies réalisées dans la catégorie des services généraux, point B,3 ci-dessus.

- Réparation de la toiture au dessus de la Salle Guerrero

Ce projet visait principalement à réparer et à appliquer du mastic au mur supportant la toiture, ainsi que les joints connexes, cause de fuites à l’intérieur de la Salle José Guerrero.

Le Secrétariat a reçu trois propositions et un contrat d’un montant de $24 750 a été octroyé au moins-disant, American Architectural Restoration. (voir Annexe 1, rubrique 6).  Les travaux ont été achevés le 20 août 2006, laissant un solde positif de $4 550.

4.	Colmatage de fuites dans les escaliers (Salle des Amériques)

Ce projet visait à réparer et à colmater le palier arrière (menant à la Salle des Amériques).  Les travaux couvraient les paliers, les marches et les joints qui sont défectueux dans les murs.   La compagnie a enlevé les présents joints en caoutchouc, nettoyé les pierres et appliqué de nouveau un mastic de ciment, comme le bâtiment avait été conçu originellement.  Ceci empêchera les fuites d’eau dans les bureaux situés en-dessous des escaliers et dans la Salle Simon Bolivar.

Le Secrétariat avait reçu trois propositions et un contrat de $6 750 a été octroyé au moins-disant, American Architectural Restoration, Inc. Les travaux ont été achevés le 12 octobre 2006, avec un solde positif de $42 250.

5. 	Réparations et peinture du plâtre au Bâtiment principal (premier et deuxième étage)

Ce projet vise à réparer et à peindre les murs des salles et plafonds au Bâtiment principal en deux phases. La première phase consistera à peindre le deuxième étage et ensuite, avant la fin de l’année, peindre le premier étage.

Le Secrétariat a reçu trois propositions et un contrat de $18 300 a été octroyé à la compagnie Abel Contractors, Inc., pour la première phase.

La première phase des travaux débutera la deuxième semaine de novembre 2006. La deuxième phase, dont le coût estimatif se porte à $26 800, débutera la deuxième semaine décembre.

  - Situation financière au 20 octobre 2006

Un crédit de $972 100 a été autorisé pour la réalisation de ces projets et à date, le montant d’exécution totale a atteint la somme de $868 710, laissant un solde de $103 390. Le Secrétariat estime que tous les fonds auront été décaissés d’ici le 31 décembre 2006.

- Allocation autorisée par la résolution CP/RES. 831

A.	Antécédents

Le 23 septembre 2005, la Commission des questions administratives et budgétaires (CAAP) a autorisé le Secrétariat à prélever un montant de $624 000 sur le Fonds d’investissement  pour les bâtiments (CP/RES. 831) en vue d’entreprendre les améliorations structurelles et d’équipement dans les bâtiments de l’OEA. (CP/CAAP/SA-525/05).  Les fonds ont été investis et ventilés comme suit:

- Bâtiment du Secrétariat général

a.	Tour de refroidissement					$239,000

b.	Pellicule protectrice de sûreté/sécurité sur les vitres	$100,000

c.	Structure du garage					$  24,000

- Ascenseur au Bâtiment principal					$200,000

- Condensateur du Musée						$  16,000

4.	Système téléphonique						$  45,000

Total		$624,000

- Stade de mise en œuvre

Le Secrétariat a déjà complété l’installation de la pellicule de sûreté/ sécurité sur les vitres, réparé la structure du garage au Bâtiment du Secrétariat général (GSB) et fait installer le condensateur au Musée.

Au nombre des projets en cours, figurant l’installation de la tour de refroidissement au Bâtiment du Secrétariat général (GSB), travaux qui commenceront en novembre 2006, tandis que ceux de l’installation de l’ascenseur débuteront vers le milieu de décembre 2006. En ce qui concerne le système de réponse automatique, le Secrétariat étudie la possibilité d’intégrer le système de réponse automatique à d’autres technologies convergentes, comme la téléphonie sur Internet en vue d’une solution plus intégrale. Voir le Rapport du Secrétariat, CP/CAAP/INF.1/06 du 21 septembre 2006 pour de plus amples détails.

# Text boxes

CP17049F04

Contributions

Bahamas

$          2 000,00

Chili

$        10 000,00

Intérêts perçus

$               54,00

Montant décaissé

$                     -

Solde au 30 juin 2006

$        12 054,00

Période actuelle (Juin-Sept. 2006)

Contributions

$                     -

Virements

$                     -

Revenus d’intérêts

$               92,52

Montant décaissé

$                     -

Solde au 30 septembre 2006

$        12 146,52