OEA/Ser.G

CP/doc.3892/04

11 maio 2004

Original: inglês

RELATÓRIO TRIMESTRAL SOBRE O USO DE RECURSOS ALOCADOS

EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CP/RES. 831 (1342/02),

DE 1º DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2004

Fundo de Paz

Este documento será distribuído às Missões Permanentes e

apresentado ao Conselho Permanente da Organização.

RELATÓRIO TRIMESTRAL AO CONSELHO PERMANENTE SOBRE ATIVIDADES DO FUNDO DE PAZ: SOLUÇÃO PACÍFICA DE CONTROVÉRSIAS TERRITORIAIS

PARA O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2004

USO DE RECURSOS EXCEDENTES DO SUBFUNDO DE RESERVA PARA INVESTIMENTOS DE CAPITAL E PARA O CUMPRIMENTO DE MANDATOS DA OEA

Mediante o parágrafo 1, e, da resolução CP/RES. 831 (1342/02), o Conselho Permanente decidiu alocar “US$1.000.000 para o Fundo de Paz:  Solução Pacífica de Controvérsias Territoriais”.

Com este fim, o Escritório do Secretário-Geral Adjunto, responsável pelo Fundo de Paz, tem a satisfação de proporcionar ao Conselho Permanente a seguinte informação:

Saldo inicial em 1º de janeiro de 2003:	US$	1.000.000,00

Juros obtidos até 31 de março de 2004:	US$	22.471,91/

Montante gasto e já informado no trimestre

anterior (1º de outubro a 31 de dezembro  de 2003)	(US$	9.577,00)

Montante gasto neste trimestre	(US$	26.425,17)

Montante obrigado mas não gasto	(US$	76.682,27)

Saldo em 31 de março de 2004	US$	904.084,25/

Despesas de 1º de janeiro a 31 de março de 2004:

No período de 1º de janeiro a 31 de março de 2004, foram despendidos US$26.425,17.  Este montante corresponde aos custos relacionados com o trabalho empreendido pelo Escritório da Secretaria-Geral na Zona de Adjacência entre Belize e a Guatemala, em cumprimento do Acordo para Estabelecer um Processo de Transição e Medidas de Fortalecimento da Confiança entre Belize e a Guatemala, assinado pelos Ministros das Relações Exteriores dos dois países e pela Secretaria-Geral, em 7 de fevereiro de 2003.

A maior parte desta quantia foi gasta na construção de um projeto habitacional em Nueva Juda, Melchor de Mencos, o qual constitui uma importante medida de fortalecimento da confiança entre Belize e a Guatemala.  O projeto, destinado a reassentar cidadãos da Guatemala que viviam ao leste da Linha de Adjacência, ou muito perto da Linha, está sendo executado em colaboração com a Municipalidade de Melchor de Mencos, que tem prestado assistência em assuntos como a  legalização e doação de lotes de terreno para construção.  As casas do projeto foram desenhadas em consulta com os beneficiários, a fim de respeitar os desenhos e tradições locais.  As primeiras 15 casas foram acabadas no fim de abril, e o projeto inteiro deverá ser concluído em julho de 2004.

Neste período, o Fundo de Paz utilizou os recursos alocados para financiar o orçamento estimado para a primeira etapa do reassentamento.

Etapa I: 	Construção de 15 casas, áreas sociais e colégio

Material e instrumentos	US$	65.892

Mão-de-obra, seguranças e ajudantes	US$	14.352

Transporte de material	US$	5.086

Despesas imprevistas	US$	6.000

Custo total estimado	US$	91.330

Etapa I: 	Componente social do projeto

Material e equipamento	US$	6.000

Contratos locais (promotores)	US$	12.000

Custo total estimado	US$	18.000

Do projeto de orçamento estimado para a Etapa I do projeto de reassentamento, o total de despesas informado no período a que se refere este relatório foi de US$20.647,73.

Outras despesas relacionaram-se com as diárias de um perito do Escritório da OEA na Nicarágua que permaneceu na Zona de Adjacência de setembro a dezembro para supervisionar e gerir o início do projeto de reassentamento; despesas de viagem de um representante da OEA, do Departamento de Serviços Financeiros, que proporcionou treinamento e apoio em questões financeiras e administrativas para o pessoal do Escritório da Zona de Adjacência; despesas de viagem para um perito e um arquiteto e perito técnico do Escritório da OEA na Nicarágua à Zona de Adjacência, que proporcionaram o necessário apoio e supervisão para a construção de casas da Etapa I do projeto de reassentamento; e reembolso ao pessoal do Escritório da Zona de Adjacência relacionado com despesas imprevistas.

ANEXO

Primeira Despesa Geral:  Projeto de Reassentamento na Zona de Adjacência:

Custo total: US$20.647,73.

Atividades específicas empreendidas e custos correspondentes:

1.	Aquisição de material de construção, tal como madeira, tratamento químico, fiação e ferramentas de construção, entre outros.

Custo: US$14.901,51.

2.	Custos relacionados com o transporte de material adquirido ao local da obra.

Custo: US$235,57.

- Mão-de-obra, ajudantes e pessoal de segurança no local da obra.

Custo: US$5.510,65.

Resultados alcançados:  No fim de março de 2004, havia sido concluído 46% da Etapa I do projeto.

Segunda Despesa Geral:  Custos de viagens e diárias:

Custo total: US$4.136,76.

Atividades específicas empreendidas e custos correspondentes:

1.	Viagem:  passagens, diárias e despesas de terminal para um arquiteto e perito técnico do Escritório da OEA na Nicarágua, que prestou assistência na construção de casa na Etapa I do projeto de reassentamento, de 16 a 21 de março de 2004.

Custo: US$1.058,16.

2.	Viagem:  passagens, diárias e despesas de terminal para um representante da OEA, do Departamento de Serviços Financeiros, que proporcionou treinamento e apoio em questões financeiras e administrativas para o pessoal do Escritório na Zona de Adjacência, de 10 a 13 de fevereiro de 2004.

Custo:  US$1.063,60.

- Diárias de um perito da Nicarágua, que trabalhou numa tarefa que foi prorrogada na Zona de Adjacência entre Belize e a Guatemala, de 16 a 29 de novembro de 2003.

Custo:  US$1.484,00.

4.	Viagem:  passagem e despesas de terminal para um perito técnico do Escritório da OEA na Nicarágua, que prestou assistência na construção de casas para a Etapa I do projeto de reassentamento, de 15 de fevereiro a 30 de abril de 2004.

Custo:  US$531.

Resultados alcançados:  A equipe OEA de especialistas provenientes da Nicarágua, com experiência na construção de projetos habitacionais de grande porte na América Central após o furacão “Mitch” de 1998, prestou apoio à pequena equipe do Escritório da Secretaria-Geral na Zona de Adjacência mediante a supervisão da construção de casas para o projeto de reassentamento, na Etapa I, de acordo com o orçamento estimado e o cronograma estabelecido pela OEA e aprovado pelos Governos de Belize e da Guatemala.

Ao mesmo tempo, a visita do representante do Departamento de Serviços Financeiros e o treinamento proporcionado foram de utilidade para os funcionários do Escritório da Secretaria-Geral na Zona de Adjacência, a fim de assegurar o cumprimento das normas e regulamentos pertinentes da OEA.

Terceira Despesa Geral:  Outras despesas.  Custo total:  US$1.640,68.

Atividades específicas empreendidas e custos correspondentes:

1.	Reembolso aos funcionários do Escritório da Secretaria-Geral na Zona de Adjacência devido a despesas imprevistas incorridas em nome do Escritório.  Custo US$1.640,68.

Resultados alcançados:  Devido à localização remota de muitos dos locais de construção e ao surgimento de despesas imprevistas, os funcionários do Escritório não tiveram outra alternativa a não ser pagar em dinheiro por algumas despesas, a fim de evitar atrasos inaceitáveis em seu trabalho.

# Footnotes

.	Baseado em informações proporcionadas pelo Escritório do Subsecretário de Administração, em 10 de maio de 2004.

.	Ibid.

# Text boxes

CP12834P04