OEA/Ser.G

CP/doc. 3955/04 add. 6

29 outubro 2004

Original: inglês

RELATÓRIO TRIMESTRAL SOBRE O USO DE RECURSOS ALOCADOS

EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CP/RES. 831 (1342/02),

DE 1º DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2004

Fundo de Capital para Imóveis, destinado à reforma e/ou benfeitorias

dos edifícios históricos da OEA

Este documento será distribuído às Missões Permanentes

e apresentado ao Conselho Permanente da Organização.

USO DE RECURSOS EXCEDENTES DO SUBFUNDO DE RESERVA PARA

INVESTIMENTOS DE CAPITAL E PARA O CUMPRIMENTO DE MANDATOS DA OEA

RELATÓRIO AO CONSELHO PERMANENTE SOBRE O USO DO FUNDO DE CAPITAL

PARA IMÓVEIS, DESTINADO À REFORMA E/OU BENFEITORIAS

DOS EDIFÍCIOS HISTÓRICOS DA OEA - CP/RES. 831 (1342/02), PARÁGRAFO 1, b,

PERÍODO DE 1º DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2004

Na resolução CP/RES. 831 (1342/02) parágrafo dispositivo 1, b, do Conselho Permanente, decidiu-se, alocar a quantia de “US$4.200.000 para criar um Fundo de Capital para Imóveis, destinado à reforma e/ou benfeitorias dos edifícios históricos da OEA.  Os gastos deste fundo deverão ser aprovados pela Comissão de Assuntos Administrativos e Orçamentários”.

Com esse fim, o Departamento de Tecnologia e Serviços Gerais tem a satisfação de proporcionar ao Conselho Permanente as seguintes informações:

Montante aprovado pela resolução CP/RES. 831	US$4.200.000

Montante transferido para atualizar e melhorar a

infra-estrutura tecnológica dos Edifícios Principal

e Administrativo da OEA/:	(US$1.708.000)

Juros obtidos em períodos anteriores	US$115.705

Montantes gastos e já

informados em períodos anteriores:	(US$ 0)

Saldo inicial em 1º de julho de 2004:	US$2.607.705

Juros obtidos de 1º de julho a 30 de setembro de 2004:	US$8.622

Despesas referentes a  1º de julho a 30 de setembro de 2004:	US$0

Saldo final em 30 de setembro de 2004:	US$2.616.327

ANEXO

A Comissão de Assuntos Administrativos e Orçamentários, mediante o documento CP/CAAP-2701/04, “Relatório do Presidente da Comissão sobre a alocação de recursos do Fundo de Capital para Imóveis, a fim de atualizar e melhorar a infra-estrutura tecnológica dos Edifícios Principal e Administrativo da OEA”, de 4 de maio de 2004, aprovou “a quantia de US$1.708.000, para atualizar, modernizar e melhorar a infra-estrutura tecnológica dos Edifícios Principal e Administrativo da OEA, incluindo as comunicações de dados e redes, serviços prestados aos delegados, sistemas de apoio a conferências, emissões televisivas e capacidades multimídia, proveniente da alocação de US$4.200.000 destinada a criar um Fundo de Capital para Imóveis para a reforma e benfeitorias dos edifícios históricos da OEA, conforme disposto na resolução CP/RES. 831 (1342/02)”, em seu parágrafo dispositivo 1, b.

Com esse fim, o Departamento de Tecnologia e Serviços Gerais tem a satisfação de proporcionar ao Conselho Permanente as seguintes informações:

Montante transferido, da quantia aprovada pelo

Conselho Permanente mediante a resolução CP/RES. 831

(1342/02), para atualizar e melhorar a infra-estrutura tecnológica

dos Edifícios Principal e Administrativo da OEA 	US$1.708.000

Juros obtidos em períodos anteriores:	US$5.668

Montantes gastos e já informados

em períodos anteriores:	(US$0)

Saldo inicial em 1º de julho de 2004:	US$1.713.668

Juros obtidos de 1º de julho a 30 de setembro de 2004:	US$7.730

Despesas referentes a 1º de julho a 30 de setembro de 2004:

Software	US$32.845,27

Antivírus e licenciamento de sistemas Microsoft

Hardware	US$168.527,32

Equipamento de videoconferência

Roteadores, comutadores, servidores

Infra-estrutura	US$134.177.20

Cabeamento, centro de dados, diversos

Serviços profissionais e apoio técnico	US$81.508,21	(US$417.058)

Saldo final em 30 de setembro de 2004:	US$1.304.340

O Departamento de Serviços de Tecnologia da Informação iniciou o planejamento e a implementação da infra-estrutura de informação que substanciaria os serviços de dados, voz e multimídia, bem como a integração de rede que constituem a meta desse projeto.  Nova infra-estrutura de cabeamento para Ethernet vem sendo instalada no Edifício Administrativo, conforme contrato com a firma Black Box, usando cabo Categoria 6 a fim de oferecer suporte aos novos serviços.  O trabalho será concluído até o final do ano.  Trata-se do mesmo tipo de infra-estrutura usada no Edifício da Secretaria-Geral.  O Departamento de Serviços de Tecnologia da Informação adquiriu um roteador CISCO que será instalado no novo centro de dados localizado no Edifício Administrativo.  A sala do subsolo vem sendo condicionada com vistas a sua nova função de infra-estrutura de servidor e rede para os serviços dos Edifícios Principal e Administrativo.  Novos servidores de e-mail e de banco de dados foram adquiridos para apoiar os aplicativos comprados com a finalidade de acrescentar funções extras aos Edifícios Principal e Administrativo.  Além disso, foi adquirido equipamento de videoconferência de última geração para o Edifício Principal.

O Departamento de Serviços de Tecnologia da Informação contratou uma experiente empresa de consultoria audiovisual, a Hoppmann Communications, para proceder ao levantamento de necessidades com vistas ao início do planejamento dos serviços multimídia (interpretação simultânea, áudio, vídeo, radiodifusão, redes de dados, sistemas de controle, etc.) que circundarão o Salão Libertador Simón Bolívar e as áreas de apoio.  A equipe do projeto colaborou estreitamente com o arquiteto a fim de se certificar de que outros serviços, tais como iluminação, energia elétrica, acústica e áudio etc., atendam às necessidades tecnológicas do salão de conferências.

input.doc

.	Mediante o documento CP/CAAP-2701/04, a Comissão de Assuntos Administrativos e Orçamentários resolveu aprovar a quantia de US$1.708.000, para atualizar, modernizar e melhorar a infra-estrutura tecnológica dos Edifícios Principal e Administrativo da OEA, incluindo as comunicações de dados e redes, serviços prestados aos delegados, sistemas de apoio a conferências, emissões televisivas e capacidades multimídia, proveniente da alocação de US$4.200.000 destinada a criar um Fundo de Capital para Imóveis para a reforma e benfeitorias dos edifícios históricos da OEA, conforme disposto na resolução CP/RES. 831 (1342/02).  Ver no anexo relatório pormenorizado sobre o uso desses fundos.