OEA/Ser.G

CP/doc.3892/04 corr. 1

29 junio 2004

Original: inglés

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL USO DE FONDOS ASIGNADOS

DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN CP/RES. 831 (1342/02)

DURANTE EL PERÍODO 1 DE ENERO - 31 DE MARZO DE 2004

Fondo de Paz

Este documento se distribuye a las misiones permanentes y será
presentado al Consejo Permanente de la Organización.

USO DE EXCEDENTES DE RECURSOS DEL SUBFONDO DE RESERVA
PARA INVERSIONES DE CAPITAL Y CUMPLIMIENTO

DE LOS MANDATOS DE LA OEA

INFORME TRIMESTRAL AL CONSEJO PERMANENTE SOBRE ACTIVIDADES DEL

FONDO DE PAZ: SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS TERRITORIALES DURANTE EL PERÍODO 1 DE ENERO – 31 DE MARZO DE 2004

En el punto 1.e de la resolución CP/RES. 831 (1342/02), el Consejo Permanente dispuso aprobar una apropiación de “un millón de dólares (US$1.000.000) para el Fondo de Paz: Solución Pacífica de Controversias Territoriales”.

Con ese fin, la Oficina del Secretario General Adjunto, que está a cargo del Fondo de Paz, tiene el agrado de presentar al Consejo Permanente la siguiente información:

Saldo inicial al 1 de enero de 2003:			US$1,000,000.00

Intereses devengados al 31 de marzo de 2004:		US$     22,471.91/

Suma gastada de la cual ya se informó

en el trimestre anterior (1 oct-31 dic 2003)		(US$     9,577.00)

Suma gastada en el este trimestre 			(US$   26,425.17)

Suma obligada pero no gastada				(US$   76,682.27)

Saldo al 31 de marzo de 2004				 US$ 904,084.25/

Gastos del 1 de enero al 31 de marzo de 2004:

Durante el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2004 se gastó la suma de US$26.425,17. La suma corresponde a costos relacionados con trabajo emprendido por la Oficina de la Secretaría General en la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala, en cumplimiento del Acuerdo para Establecer un Proceso de Transición y Medidas de Fomento de la Confianza entre Belice y Guatemala, suscrito por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países y la Secretaría General el 7 de febrero de 2003.

La mayor parte de la suma gastada se refiere a la construcción de viviendas en Nueva Juda, Melchor de Mencos, lo que en sí constituye una importante medida de fomento de la confianza entre Belice y Guatemala. El proyecto, que tiene por objeto reasentar a ciudadanos guatemaltecos que vivían en el lado este de la Línea de Adyacencia, o muy cerca de la línea, se está ejecutando en colaboración con el Municipio de Melchor de Mencos, que ha proporcionado asistencia en cuestiones tales como la legalización y donación de los terrenos donde se está edificando. Las casas del proyecto se diseñaron en consulta con los beneficiarios, a fin de respetar los diseños y tradiciones locales. Las primeras 15 casas se completaron a finales de abril y todo el proyecto se terminará a fines de julio de 2004.

Durante el período, el Fondo de Paz utilizó los fondos asignados para financiar el presupuesto estimado de la etapa I del reasentamiento.

Etapa I: Construcción de 15 casas, áreas sociales y escuela

Materiales y herramientas		US$65.892

Mano de obra, guardias de seguridad

y ayudantes				US$14.352

Transporte de materiales		US$  5.086

Gastos no previstos			US$  6.000

Costo total estimado			US$91.330

Etapa I: Componente social del proyecto

Materiales y equipo 			US$  6.000

Contratos locales (promotores)		US$12.000

Costo total estimado 			US$18.000

Del presupuesto para la etapa I del proyecto de reasentamiento, el gasto total reportado durante el período de este informe alcanzó un total de US$20.647,73.

Los otros gastos se relacionaron con lo siguiente: viáticos de un experto de la Oficina de la OEA en Nicaragua que estuvo en la Zona de Adyacencia desde septiembre a diciembre para supervisar y administrar el inicio del proyecto de reasentamiento; gastos de viaje de un representante del Departamento de Servicios Financieros que brindó capacitación y apoyo en materia financiera y administrativa al personal de la Oficina en la Zona de Adyacencia; gastos de viaje de un experto y un arquitecto y experto técnico de la Oficina de la OEA en Nicaragua a la Zona de Adyacencia, que prestaron apoyo adicional necesario y supervisión para la construcción de las casas en la etapa I del proyecto de reasentamiento; y reembolsos al personal de la Oficina en la Zona de Adyacencia de gastos imprevistos.

ANEXO

Primer gasto general: Proyecto de Reasentamiento en la Zona de Adyacencia. El costo total ascendió a US$20.647,73.

Actividades específicas emprendidas y costo correspondiente:

- Compra de materiales de construcción tales como madera, productos químicos para el tratamiento de materiales, cables, etc., y herramientas de construcción. Costo US$14.901,51.

- Costos relacionados con el transporte de materiales del lugar de compra al sitio de la obra.  Costo US$235,57.

- Mano de obra, asistentes y personal de seguridad en el sitio de la obra. Costo US$5.510,65.

Resultados obtenidos: A fines de marzo de 2004, se había completado el 46% de la etapa I del proyecto.

Segundo gasto general:  Viajes y viáticos.  El costo total ascendió a US$4.136,76.

Actividades específicas emprendidas y costo correspondiente:

- Viajes pasajes, viáticos y gastos terminales para un arquitecto y experto técnico de la Oficina de la OEA en Nicaragua que prestó asistencia en la construcción de casas para la etapa I del proyecto de reasentamiento, del 16 al 21 de marzo de 2004. Costo US$1.058,16.

- Viajes: pasajes, viáticos y gastos terminales para un representante del Departamento de Servicios Financieros de la OEA que brindó capacitación y apoyo en materia financiera y administrativa para el personal de la Oficina en la Zona de Adyacencia, del 10 al 13 de febrero de 2004. Costo US$1.063,60.

- Viáticos de un experto de Nicaragua que trabajó en la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala del 16 al 29 de noviembre de 2003. Costo US$1.484,00.

- Viajes: pasaje y gastos terminales para un experto técnico de la Oficina de la OEA en Nicaragua que prestó asistencia en la construcción de casas para la etapa I del proyecto de reasentamiento, del 15 de febrero al 30 de abril de 2004. Costo US$531.

Resultados obtenidos:  El equipo de la OEA de especialistas de Nicaragua con experiencia en la construcción de grandes proyectos de viviendas en Centroamérica después del huracán Mitch, en 1998, prestaron apoyo al reducido personal de la Secretaría General en la Zona de Adyacencia, en lo que se refiere a la supervisión de la obra de construcción de casas para la etapa I del proyecto de reasentamiento, cumpliendo el presupuesto y los cronogramas establecidos por la OEA y aprobados por los Gobiernos de Belice y Guatemala.

A la vez, la visita y la capacitación proporcionada por el representante del Departamento de Servicios Financieros fue útil para el personal de la Oficina de la Secretaría General en la Zona de Adyacencia a fin de asegurar el cumplimiento de las normas y reglamentos correspondientes de la OEA.

Tercer gasto general: Otros gastos.  El costo total ascendió a US$1.640,68.

Actividades específicas emprendidas y costo correspondiente:

- Reembolso al personal de la Oficina de la Secretaría General en la Zona de Adyacencia, debido a gastos imprevistos incurridos en nombre de la Oficina.  Costo US$1.640,68.

Resultados obtenidos:  Debido a la ubicación remota de muchos sitios de las obras y por los gastos imprevistos que surgieron, el personal de la Oficina se ha visto obligado a pagar algunos gastos en efectivo a fin de evitar demoras inaceptables en su trabajo.

# Footnotes

- Basado en información proporcionada por la Subsecretaría de Administración el 10 de mayo de 2004.

- Ibid.

# Text boxes

CP13021S01