OEA/Ser.G

CP/doc. 3955/04

25 octubre 2004

Original: español

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL USO DE FONDOS ASIGNADOS

DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN CP/RES. 831 (1342/02)

DURANTE EL PERÍODO 1 DE JULIO – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Fondo de Paz

Este documento se distribuye a las misiones permanentes y será
presentado al Consejo Permanente de la Organización.

USO DE EXCEDENTES DE RECURSOS DEL SUBFONDO DE RESERVA

PARA INVERSIONES DE CAPITAL Y CUMPLIMIENTO

DE LOS MANDATOS DE LA OEA

INFORME TRIMESTRAL AL CONSEJO PERMANENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES

DEL FONDO DE PAZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO

1 DE JULIO – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mediante la resolución CP/RES. 831 (1342/02) punto resolutivo 1. e. dispuso apropiar  “Un millón de dólares (US$1.000.000) para el Fondo de Paz: Solución pacífica de controversias territoriales”.

Con este fin, la Oficina del Secretario General Adjunto, responsable por el Fondo de Paz, se complace en suministrar al Consejo Permanente la siguiente información:

Saldo inicial al 1 de enero de 2003:			$1.000.000,00

Intereses acumulados al 30 Sept. de 2004:		$     30.749,00/

Cifra desembolsada y ya declarada en el informe

Trimestral anterior  (Abril 1-Junio 30, 2004)		($  173.027,56)

Cantidad desembolsada durante este trimestre		($   101.161,40)

Cantidad obligada pero no gastada			($    223.108,00)

Saldo al 30 de septiembre de 2004			$      501.802,00/

Gastos correspondientes al período 1 de julio  – 30 de septiembre de 2004:

Durante el período 1 de julio al 30 de septiembre de 2004, se gastaron US$101.161,40. Esta suma corresponde a gastos relacionados con el trabajo que continúa realizando la Oficina de la Secretaría en la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala, y a la compra de equipo para apoyar la demarcación de la frontera entre Honduras y El Salvador.

De la suma total, US$ 46.910,15 es para el proyecto de reasentamiento y de viviendas en Nueva Juda, Melchor de Mencos (Guatemala), en cumplimiento con el Acuerdo para establecer un Proceso de Transición y Medidas de Fomento de la Confianza entre Belice y Guatemala, firmado por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países y  la Secretaría General de la OEA, el 7 de febrero de 2003.  Este proyecto ha demostrado ser una importante medida de fomento de la confianza entre Belice y Guatemala.  Como se informó anteriormente, este proyecto fue desarrollado para el reasentamiento de ciudadanos guatemaltecos que estaban viviendo al Este de la Línea de Adyacencia, o muy cerca de la Línea y se está ejecutando en tres etapas.

La Etapa I del proyecto que incluyó la construcción y reubicación de 15 familias se completó a fines de abril de 2004.

La Etapa II incluyó la construcción de un campo de juegos para niños y un centro comunitario así como la construcción de 20 casas más, como una medida preventiva de fomento de la confianza, para aquellas personas que reclamaban ser propietarios de lotes al Este de la Línea de Adyacencia, lo cual fue verificado por la OEA. La ceremonia de inauguración de esta segunda etapa del proyecto se llevó a cabo el 2 de julio de 2004 y toda la construcción se concluyó en agosto de 2004.

La Etapa III del proyecto constituye la instalación de sistemas de agua, electricidad y drenaje para toda la comunidad (35 viviendas y áreas sociales).

La cantidad desembolsada durante este trimestre fue para la terminación de la Etapa II del proyecto por un total de US$26.708 y el inicio de la Etapa III por un total de US$20.202,15:

Etapa II: Construcción de 20 viviendas, campo de juegos para niños y centro comunitario:

Materiales y herramientas		$15.016,09

Transporte de materiales		$       88,61

Mano de obra, guardias de seguridad y

ayudantes				$  9.227,55

Gastos imprevistos			$  1.174,40

Componente social del proyecto:

Material y equipo			$  1.201,35

Costo Total				$26,708,00

Etapa III: Instalación de agua, electricidad y drenaje:

Materiales y herramientas		$11.718,30

Transporte de materiales		$  1.185,45

Mano de obra, guardias de seguridad

y ayudantes				$  6.037,39

Gastos imprevistos			$     812,92

Componente social del proyecto:

Material y equipo 			$     448,09

Costo total 				$ 20.202,15

Los restantes US$54.251,25 del total de US$101.161,40 es una importante contribución de equipo especializado y de software cartográfico y geoespacial, que aportó la Secretaría a los gobiernos de El Salvador y Honduras.  Este equipo está destinado a apoyar a las comisiones de demarcación de los respectivos gobiernos y sus institutos nacionales de geografía.  El valor total de las contribuciones será de US$82.000 para El Salvador, y $85.150 para Honduras.

ANEXO

Primer gasto general: Proyecto de reasentamiento en la Zona de Adyacencia, etapas II y III: Costo total US$46.910,15.

Actividades específicas y costo correspondiente:

- Compra de materiales de construcción, tales como maderas, productos químicos para el tratamiento de maderas, cables, arena, etc., y herramientas de construcción. Costo $26.734,39.

- Costos de transporte de materiales desde el lugar de compra hasta el sitio de la construcción. Costo $1.274,06.

- Costos por concepto de mano de obra, ayudantes y personal de seguridad en el lugar de la construcción.  Costo $15.264,94.

- Componente social del proyecto, lo cual incluye: actividades interactivas entre los beneficiarios del proyecto, tales como la organización, decoración y plantación de árboles y arbustos en las áreas comunes; actividades post-escolares e incentivos para los niños, por ejemplo, cuando se les encomienda diseñar y pintar su lugar de juegos; la compra de camisetas como un incentivo y reconocimiento a todos los voluntarios participantes; etc.  Costo $1.649,44.

- Gastos imprevistos que no fueron incluidos en el presupuesto, tales como la compra de generadores, materiales y equipo de pintura y el arrendamiento de maquinaria pesada y costos de reparación, etc.  Costo $1.987,32.

Resultados logrados:  Se ha completado la construcción y la reubicación voluntaria de todos los habitantes que fueron verificados por la Oficina de la Secretaría General de la OEA en la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala.  La tercera etapa del proyecto se prevé finalizar en el otoño de 2004.

Segundo gasto general: La contribución de equipo a los Gobiernos de El Salvador y Honduras que permitirá a ambos países completar la demarcación de sus fronteras: Costo total: US$54.251,25.

Actividades específicas y costo correspondiente:

- Adquisición de los siguientes equipos de demarcación, instrumentos y software para ser donados al Gobierno de El Salvador: 1 camioneta; Software: Carlson Survey; 1 Station Total Trimble 3600 Series; 1 computadora para gestión cartográfica; 1 Plotter – HP diseño jet 815; 1 Scanner HP Scan jet 4670; 2 computadoras laptop; 2 máquinas fotográficas digitales Sony Cyber shot; y bases de radio para distancias larga e intermedia: Costo $11.676,25.

- Compra de equipo fotométrico para ser donado al Gobierno de Honduras: Costo $42.575.

Resultados logrados:   Desde Julio de 2003, la Secretaría General y un experto geoespacial y cartógrafo del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, a solicitud de los Gobiernos de El Salvador y Honduras, han estado tratando de resolver una serie de problemas técnicos que han impedido la demarcación total de la frontera internacional entre ambos países, tal como lo estableció la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el año 1992 y el Tratado General de Paz entre ambos países de 1980.  En agosto de 2004 se resolvieron todas las cuestiones técnicas referidas a la OEA y al Instituto Panamericano de Geografía e Historia.   Las contribuciones mencionadas permitirán a los países instalar todos los monumentos en concreto necesarios en puntos específicos a lo largo de la frontera y diseñar los mapas detallados y exactos de sus territorios nacionales y fronteras.

# Footnotes

1.	Con base en información suministrada por la Subsecretaría de Administración, en octubre de 2004.

2.	Ibid.

# Text boxes

CP13497S01.DOC