OEA/Ser.G

CP/doc. 3982/05 add. 3

9 marzo 2005

Original: inglés

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL USO DE FONDOS ASIGNADOS

DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN CP/RES. 831 (1342/02)

DURANTE EL PERÍODO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2004

Fondo de Obras de Capital para la restauración y/o realización de mejoras

en los edificios históricos de la OEA

Este documento se distribuye a las misiones permanentes

y será presentado al Consejo Permanente de la Organización.

USO DE EXCEDENTES DE RECURSOS DEL SUBFONDO DE RESERVA

PARA INVERSIONES DE CAPITAL Y CUMPLIMIENTO DE LOS

MANDATOS DE LA OEA

INFORME AL CONSEJO PERMANENTE SOBRE EL USO DEL SUBFONDO DE RESERVA PARA INVERSIONES DE CAPITAL PARA RESTAURAR Y MEJORAR LOS EDIFICIOS HISTÓRICOS DE LA OEA - CP/RES.831 (1342/02), PÁRRAFO 1.b. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2004

La resolución del Consejo Permanente CP/RES. 831 (1342/02), párrafo 1.b, dispone asignar…“cuatro millones dos cientos mil dólares (US$4.200.000) para crear el Subfondo de Reserva para Inversiones de Capital para la restauración y/o mejoramiento de los edificios históricos de la OEA y estableció que los gastos de este fondo deberán ser aprobados por la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios.”

Al respecto, la Oficina de Tecnología y Servicios Generales tiene el agrado de presentar al Consejo Permanente la siguiente información:

Aprobado por la resolución del CP 831: 	US$4.200.000

Transferido al proyecto “Actualización y mejoramiento

de la infraestructura de tecnología en los Edificios Principal

y Administrativo  de la OEA”/:	(1.708.000)

Intereses devengados en períodos anteriores:	124.327

Sumas gastadas y ya informadas

en períodos anteriores:	(- 0 -)

Saldo inicial al 1 de octubre de 2004:	2.616.327

Intereses devengados del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2004:	US$12.032

Gastos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2004:           	 - 0 -

Saldo final al 31 de diciembre de 2004:	US$2.628.1359

ANEXO I

Se está preparando un inventario de proyectos y prioridades en los edificios para la aprobación  de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios a fin de utilizar el saldo de fondos.

ANEXO II

Mediante el documento CP/CAAP-2701/04, “Informe del Presidente de la Comisión sobre la Apropiación de Fondos del Subfondo de Reserva para Inversiones de Capital para actualizar y mejorar la infraestructura de tecnología de los edificios Principal y Administrativo de la OEA”, la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), el 4 de mayo de 2004, aprobó “… la suma de un millón setecientos ocho mil dólares (US$1.708.000) para incrementar la capacidad, modernizar y mejorar la infraestructura de tecnología de los edificios Principal y Administrativo, incluyendo las comunicaciones y redes de datos, los servicios a los delegados, los sistemas de apoyo de conferencias, la transmisión de televisión y la capacidad multimedia, de la apropiación de cuatro millones doscientos mil dólares (US$4.200.000), aprobada para crear un fondo de capitales para la restauración y/o mejora de los edificios históricos de la OEA, según lo dispone el párrafo 1.(b) de la resolución CP/RES.831 (1342/02)”

Al respecto, la Oficina de Tecnología y Servicios Generales tiene el agrado de presentar al Consejo Permanente la siguiente información:

Transferencia de fondos al proyecto “Actualización y mejoramiento

de la infraestructura de tecnología de los Edificios Principal

y Administrativo de la OEA” del monto aprobado por

la resolución CP/RES. 831 (1342/02) del Consejo Permanente	US$1.708.000,00

Intereses devengados en períodos anteriores:	13.398,31

Sumas gastadas y ya informadas

en períodos anteriores:	(417.058,00)

Saldo inicial al 1 de octubre de 2004:  	1.304.340,31

Intereses devengados del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2004:	7.598,46

Gastos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2004:

Software 	US$37.822,87

Software de Seguridad de la Información

Infraestructura 	13.435,96

Misceláneos para el Centro de Datos

Hardware 	64.331,35

Equipo informático,

Accesorios de videoconferencia,

Conmutadores y servidores

Servicios profesionales y, apoyo técnico 	US$66.485.59	(182.075,77)

Saldo final al 31 de diciembre de 2004: 	US$1.129.863,00

La Oficina de Servicios de Tecnología de la Información (OSTI) siguió con la implementación de la infraestructura de información que apuntalará los servicios de datos, voz y multimedia y la integración de la red, los cuales son las metas de este proyecto. En el Edificio Administrativo, la empresa Black Box Network Services ha instalado el nuevo cableado de infraestructura Ethernet, utilizando cable “Category 6” con el objeto de apoyar los nuevos servicios. Se han instalado conmutadores Cisco para apoyar la nueva infraestructura de redes en el Edificio Administrativo. Se ha completado el acondicionamiento de un salón del sótano del edificio para el nuevo Centro de Datos, con un nuevo sistema de aire acondicionado y un nuevo sistema eléctrico. Los servidores de las aplicaciones (correo electrónico, base de datos, servicios de red) se instalarán durante el primer trimestre de 2005 a fin de agregar las mismas funciones para los edificios de la Administración y Principal. El nuevo equipo se adquirió de acuerdo con el plan de modernización para reemplazar equipo obsoleto, que no funciona con la nueva infraestructura, y fortalecer la seguridad de las redes y del usuario.

La Oficina de Servicios de Tecnología de la Información ha estado trabajando con el consultor audiovisual para preparar el diseño de los servicios multimedia (interpretación simultánea, audio, video, radiodifusión, redes de datos, sistemas de control, etc.) lo cual se realizará en el entorno del salón de conferencias Simón Bolívar y áreas de apoyo circundantes.

# Footnotes

.	Mediante el documento CP/CAAP-2701/04, la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) resolvió aprobar “… la suma de un millón setecientos ocho mil dólares (US$1.708.000) para incrementar la capacidad, modernizar y mejorar la infraestructura de tecnología de los edificios Principal y Administrativo, incluyendo las comunicaciones y redes de datos, los servicios a los delegados, los sistemas de apoyo de conferencias, la transmisión de televisión y la capacidad multimedia, de la apropiación de cuatro millones doscientos mil dólares (US$4.200.000), aprobada para crear un fondo de capitales para la restauración y/o mejora de los edificios históricos de la OEA, según lo dispone la resolución CP/RES.831 (1342/02)”.

# Text boxes

CP13976S01