OEA/Ser.G

CP/doc. 3982/05 add. 4

3 marzo 2005

Original: inglés

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL USO DE FONDOS ASIGNADOS

DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN CP/RES. 831 (1342/02)

DURANTE EL PERÍODO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2004

Fondo de Obras de Capital para la construcción de un salón de delegados

y una sala multipropósito

Este documento se distribuye a las misiones permanentes y será
presentado al Consejo Permanente de la Organización

USO DE EXCEDENTES DE RECURSOS DEL SUBFONDO DE RESERVA
PARA INVERSIONES DE CAPITAL Y CUMPLIMIENTO DE LOS

MANDATOS DE LA OEA

INFORME AL CONSEJO PERMANENTE SOBRE EL USO DEL SUBFONDO DE RESERVA PARA INVERSIONES DE CAPITAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE DELEGADOS Y UNA SALA MULTIPROPÓSITO DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 1.d. DE LA RESOLUCIÓN CP/RES.831 (1342/02), CORRESPONDIENTE AL PERÍODO

1 DE OCTUBRE – 1 DE DICIEMBRE DE 2004

La resolución del Consejo Permanente CP/RES. 831 (1342/02), párrafo 1.d., dispone asignar …“hasta setecientos cincuenta mil dólares (US$750.000) para la transformación del espacio que ocupaban los anaqueles de la Biblioteca Colón en una sala de delegados y una sala multipropósito.”

Al respecto, la Oficina de Tecnología y Servicios Generales tiene el agrado de presentar al Consejo Permanente la siguiente información:

Aprobado por la resolución del CP 831:	US$ 750.000

Intereses devengados en períodos anteriores:	14.706

Sumas gastadas y ya informadas

en períodos anteriores:	(763.053)

Saldo inicial al 1 de octubre de 2004:	1.653

Intereses devengados en este período (ajustados):	(240)

Gastos (ajustados) del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2004: 	1.406

Saldo final al 31 de diciembre de 2004:	US$  2.819

ANEXO

No se han realizado más trabajos con respecto a este proyecto, sin embargo la Oficina de Gestión de Compras y Servicios Generales siguió realizando esfuerzos para que el contratista general realice las reparaciones necesarias en el techo de la sala multipropósito.

# Text boxes

CP13979S01