CONSEJO PERMANENTE DE LA	OEA/Ser.G

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS	CP/CAAP-2916/07

27 junio 2007

COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y	Original: inglés

PRESUPUESTARIOS

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

SOBRE EL USO DE FONDOS ESPECIALES PARA LA MODERNIZACION DE

LOS EDIFICIOS DE LA OEA EN EL PERIODO 1 DE ENERO-31 DE MARZO DE 2007

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE EL USO DE FONDOS ESPECIALES

PARA LA MODERNIZACION DE LOS EDIFICIOS DE LA OEA

EN EL PERIODO 1 DE ENERO-31 DE MARZO DE 2007

Aparte de las asignaciones presupuestarias normales en los programas-presupuesto aprobados para 2005 y 2006, los órganos rectores han brindado a la Secretaría General otras tres asignaciones financieras para la modernización de sus edificios e instalaciones y atender otras necesidades de servicios generales, seguridad y mantenimiento.  Estas se describen a continuación en tres secciones, junto con un informe de progreso al 31 de marzo de 2007.

- Asignación especial para 2006

  - Antecedentes

El 27 de marzo de 2006, la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) “acordó aprobar un ajuste de US$5,2 millones a la asignación del programa-presupuesto del Fondo Regular correspondiente a 2006, financiado por el Subfondo de Reserva del Fondo Regular.”

Como parte de este ajuste (CP/CAAP/SA-538/06), se asignó a la Oficina de Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas un financiamiento adicional por US$972.100 para cubrir los costos recurrentes y ejecutar proyectos de obras de capital.  En todos los casos, la Secretaría siguió los procedimientos de adquisiciones, en cumplimiento de las Normas de la SG/OEA.

  - Ejecución de los proyectos y estado financiero al 31 de marzo de 2007

Con excepción del Informe sobre la Evaluación de las Condiciones e Instalaciones Existentes (véase el Cuadro I, punto 6), que está en proceso, todos los demás proyectos comprendidos por esta asignación especial están terminados.

Estos proyectos tienen un presupuesto estimado de US$972.100 y un monto de ejecución total de US$915.568, lo que deja un saldo positivo de US$56.532, al 31 de marzo de 2007 (véase el Cuadro I, infra).  Sin embargo, considerando que la mayor parte de las facturas han sido saldadas en su totalidad y que el dinero restante será devuelto a la asignación original, el saldo positivo registrará un aumento de US$9.714, ascendiendo a US$66.246.

| Asignación Especial para 2006 |
| --- |
|  | Descripción | Asignación Original (A) | Gastos al 03/31/07 (B) | Compromisos pendientes de ejecución (C) | Total Ejecutado (D)=(B+C) | Saldo de fondos (E)=(A-D) |
|  | Gastos recurrentes |  |  |  |  |  |
| 1 | Mantenimiento edilicio | 156.500 | 160.270 | 2.024 | 162.294 | -5.794 |
| 2 | Edificio Administrativo Especialista | 92.600 | 92.600 |  | 92.600 | 0 |
| 3 | Personal Servicios Generales | 328.200 | 195.264 | 4.687 | 199.951 | 128.249 |
| 4 | Aumento de costo de seguro del Edificio | 34.500 | 31.497 | 3.003 | 34.500 | 0 |
| 5 | Aumento de costo mantenimiento de vehículos | 23.000 | 23.000 |  | 23.000 | 0 |
|  | Total Gastos Recurrentes | 634.800 | 502.631 | 9.714 | 512.345 | 122.455 |
|  | Proyectos de Obras de Capital |  |  |  |  |  |
| 6 | Evaluación de las condiciones existentes (CAC) | 75.000 |  | 136.140 | 136.140 | -61.140 |
| 7 | Sustitución del condensador (enfriador) en el Edificio Principal | 120.000 | 152.386 | 38.097 | 190.483 | -70.483 |
| 8 | Reparación directa del techo | 29.300 | 24.750 |  | 24.750 | 4.550 |
| 9 | Reparación de humedades en cajas de escaleras | 49.000 | 6.750 |  | 6.750 | 42.250 |
| 10 | Reparación y pintura de mampostería en Edificio Principal | 64.000 | 45.100 |  | 45.100 | 18.900 |
|  | Total Proyectos de Inversión de Capital | 337.300 | 228.986 | 174.237 | 403.223 | -65.923 |
|  | Gran Total | 972.100 | 731.617 | 183.951 | 915.568 | 56.532 |

Cuadro I

- Fondo para mejoras de edificios, servicios de mantenimiento y otras necesidades urgentes

  - Antecedentes

En cumplimiento de la resolución AG/RES. 2157, (XXXV-O/05), Programa-Presupuesto de la Organización para 2006; Cuotas y Contribuciones al FEMCIDI correspondientes a 2006, III.DISPOSICIONES GENERALES, párrafo 4: Fondo de mejoras de edificios, servicios de mantenimiento y otras necesidades urgentes

“a.	Encomendar al Secretario General que establezca un fondo especial para el depósito de las contribuciones voluntarias para financiar inversiones de capital urgentes para los edificios de la OEA, reparaciones y otros gastos de mantenimiento de edificios que no pueden ser financiadas por el programa-presupuesto actual debido al tope de US$76.275.500 en ese presupuesto.

b.	Instar a los Estados Miembros, Observadores Permanentes y otros donantes a que contribuyan a este fondo voluntario, el cual se denominará “Fondo de mejoras de edificios, servicios de mantenimiento y otras necesidades urgentes”.

c.	Autorizar al Secretario General a que financie con este fondo especial las urgentes inversiones de capital para los edificios de la OEA, reparaciones y otros gastos de mantenimiento por un monto de hasta la suma total contribuida a ese fondo, o US$1,3 millones, el que sea inferior.  El Consejo Permanente puede asignar a otras actividades el saldo de este fondo voluntario que no sea necesario para inversiones de capital en edificios, reparaciones y mantenimiento.

d.	Encomendar al Secretario General que informe trimestralmente al Consejo Permanente sobre los ingresos y gastos de este fondo especial.”

  - Ejecución de proyectos y estado financiero al 31 de marzo de 2007

La Secretaría se complace en informar a la CAAP que, desde la creación de este fondo, ha recibido contribuciones voluntarias del Commonwealth de Bahamas y de la República de Chile, según detalle adjunto:

Fondo para mejoramiento edilicio

| Contribuciones: | Monto |
| --- | --- |
| Bahamas | $2.000 |
| Chile | $10.000 |
| Interés devengado | $434 |
| Ejecución | 0 |
| Saldo final al 31 de marzo de 2006 | $12.434 |

Cuadro II

La Secretaría proyecta utilizar estos fondos durante la etapa de ejecución del Plan Maestro de Remodelación.

- Asignación especial del CP/RES. 831

A.	Antecedentes

El 23 de septiembre de 2005, la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) autorizó a la Secretaría a usar US$624.000 del Fondo de Inversiones de Capital (CP/RES. 831) para efectuar mejoras estructurales y de equipo en los edificios de la OEA (CP/CAAP/SA-525/05).  En todos los casos, la Secretaría siguió los procedimientos para adquisiciones, en cumplimiento de las Normas de la SG/OEA.

B.	Ejecución de proyectos y estado financiero al 31 de marzo de 2007

La Secretaría se complace en informar que todos los proyectos ejecutados con esta asignación especial están terminados, con excepción del sistema de correo de voz (Voice Mail), que se encuentra en curso.

A fines de 2006, el Departamento de Servicios de Información y Tecnología había contactado a varios proveedores de soluciones de correo de voz compatibles con el actual sistema telefónico Centrex de la SG/OEA.  El sistema Avaya resultó la alternativa más factible, teniendo en cuenta el monto asignado al proyecto, aparte de su fácil implementación con el actual sistema telefónico.  Desde entonces, se ha iniciado una nueva negociación con Avaya para que mejore su oferta teniendo en cuenta las nuevas funcionalidades que el proveedor incorporó recientemente. Esperamos contar con la nueva propuesta a comienzos de julio y que el nuevo sistema esté en funcionamiento para fines de septiembre de 2007.

Estos proyectos cuentan con un presupuesto aprobado de US$624.000 y la ejecución total asciende a US$639.999.  Al 31 de marzo de 2007 (véase el Cuadro III, infra), esta asignación especial registra un saldo positivo de US$10.778, teniendo en cuenta que, desde su formación, se incorporaron US$26.777 de intereses devengados/.  Este saldo será devuelto al Fondo de inversiones de capital (CP/RES. 831) tan pronto estén canceladas todas las facturas.

Asignación especial de CP/RES. 831

|  |  | Descripción | Asignación Original (A) | Gastos al 03/31/07 (B) | Compromisos pendientes de ejecución (C) | Gasto total previsto (D=B+C) | Saldo disponible (E=A-D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESG | Torre de ventilación | 239.000 | 285.009 | 54.520 | 339.529 | -100.529 |
| 2 | ESG | Película de seguridad para ventanas | 100.000 | 75.455 | 0 | 75.455 | 24.545 |
| 3 | ESG | Estructura del Garaje | 24.000 | 23.580 | 0 | 23.580 | 420 |
| 5 | MNB | Elevador | 200.000 | 145.860 | 0 | 145.860 | 54.140 |
| 6 | MUS | Condensador | 16.000 | 10.575 | 0 | 10.575 | 5.425 |
| 7 |  | Correo de voz | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 |
|  |  | Totales | 624.000 | 540.479 | 99.520 | 639.999 | -15.999 |
|  |  | Ingreso por intereses | 26.777 |  | 26.777 |
| Asignación Total | 650.777 | Saldo Final | 10.778 |

Cuadro III

# Footnotes

.	Este monto representa el ingreso por intereses acumulado del 23 de agosto de 2005 al 31 de marzo de 2007.

# Text boxes

CP18704S05